## Slide 1: Tipos de Metodologías de Desarrollo de Software
Cascada vs Ágil y Scrum Básico
Presentación – Desarrollo de Software

## Slide 2: Introducción
Las metodologías de desarrollo de software son procesos utilizados para planificar, diseñar, desarrollar y mantener sistemas informáticos. Permiten organizar el trabajo del equipo, mejorar la calidad del software y cumplir con los requisitos del cliente.

## Slide 3: Metodología Cascada
Es un modelo tradicional donde el desarrollo del sistema se realiza de forma secuencial. Cada etapa debe completarse antes de iniciar la siguiente.

## Slide 4: Etapas de la Metodología Cascada
1. Análisis de requisitos
2. Diseño del sistema
3. Implementación
4. Pruebas
5. Mantenimiento

## Slide 5: Ventajas de la Metodología Cascada
• Fácil de entender y aplicar
• Buena documentación
• Ideal para proyectos con requisitos claros

## Slide 6: Desventajas de la Metodología Cascada
• Difícil realizar cambios
• Los errores se detectan tarde
• No es flexible durante el desarrollo

## Slide 7: Metodología Ágil
Es un enfoque moderno que permite desarrollar software de forma flexible y colaborativa. El proyecto se divide en pequeñas partes llamadas iteraciones o sprints.

## Slide 8: Características de la Metodología Ágil
• Desarrollo en ciclos cortos
• Comunicación constante con el cliente
• Adaptación a cambios
• Entrega continua de mejoras

## Slide 9: Cascada vs Ágil
Cascada:
Proceso secuencial, poca flexibilidad, entrega final.
Ágil:
Proceso iterativo, flexible, entregas continuas.

## Slide 10: Roles en Scrum
• Product Owner: define los requisitos del producto
• Scrum Master: coordina el proceso Scrum
• Equipo de Desarrollo: crea el software

## Slide 11: Scrum Básico
Scrum es un marco de trabajo dentro de la metodología ágil que ayuda a los equipos a desarrollar software de manera organizada mediante ciclos de trabajo llamados sprints.

## Slide 12: Eventos de Scrum
• Sprint
• Sprint Planning
• Daily Scrum
• Sprint Review
• Sprint Retrospective

## Slide 13: Conclusión
Las metodologías de desarrollo ayudan a organizar el trabajo y mejorar la calidad del software. Cascada es más tradicional y estructurada, mientras que Ágil y Scrum permiten mayor flexibilidad y adaptación a los cambios del proyecto.